Тест-план для интернет-магазина Kaspi.kz

1. Введение

Цель данного тест-плана – описать стратегию тестирования функционала интернет-магазина Kaspi.kz, определить объем тестирования, подходы, инструменты и риски. Тестирование направлено на проверку корректной работы основных пользовательских сценариев.

2. Область тестирования

Будет проведено тестирование следующих функций:
- Поиск товаров;
- Добавление товаров в корзину;
- Оформление заказа;
- Работа фильтров и сортировок;
- Оплата и проверка статуса заказа.

3. Область вне тестирования

Не проводится тестирование:
- Мобильного приложения Kaspi.kz;
- API-интерфейсов;
- Интеграции с внешними сервисами;
- Нагрузочного и стресс-тестирования.

4. Подход к тестированию

Тестирование будет проводиться вручную (manual testing) на веб-версии сайта kaspi.kz. Будут использоваться позитивные и негативные тест-кейсы. Инструменты: браузер Google Chrome, таблицы Excel для хранения тест-кейсов, Jira для баг-трекинга.

5. Критерии начала и окончания тестирования

Тестирование начинается после предоставления тестового стенда и учетных данных.
Критерии завершения:
- Выполнены все запланированные тест-кейсы;
- Исправлены все критические дефекты;
- Подготовлен итоговый отчет о тестировании.

6. Риски

Основные риски:
- Недоступность тестового стенда;
- Изменения функционала в процессе тестирования;
- Ограниченное время на выполнение тестов.

7. График тестирования

Предполагаемый график:
- Составление тест-плана: 1 день;
- Разработка тест-кейсов: 2 дня;
- Выполнение тестирования: 3 дня;
- Подготовка отчета: 1 день.