Название проекта: Demoblaze Web Testing

- Период тестирования: 04.09.2025

- Тестировщик: Илья Баранов

Объект тестирования

- Demoblaze.com

Цель тестирования

Проверить корректность работы основных функций (авторизация, каталог, корзина, заказ, logout) и UX/UI элементов на веб-версии сайта.

Объем тестирования

В рамках тестирования были проведены следующие модули:

- Главная страница и каталог товаров

- Категории товаров

- Карточка товаров

- Корзина

- UX/UI и адаптивность

Методология

Тестирование проводилось вручную по заранее подготовленным тест-кейсам.

Основные типы тестирования:

- Функциональное тестирование

- Smoke

- Позитивные и негативные сценарии

- UX/UI проверка

Тестовое окружение

- ОС: Windows 10

- Браузер: Google Chrome (140.0.7339.77)

- Тестируемый сайт: https://www.demoblaze.com

Сводка выполнения теста

| Модуль | Запланированные тест кейсы | Выполнены | Пройдены | Провалены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Авторизация и регистрация | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Каталог и карточка товара | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Корзина | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Оформление заказа | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Logout | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UX/UI и адаптивность | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Итого | 24 | 24 | 24 | 0 |

Выводы и рекомендации

- Основные функции работают корректно.

- UX/UI тесты показали, что сайт адаптивен

- Провести нагрузочное тестирование

- Проверить кросс-браузерную совместимость.