Test Plan: Demoblaze E-commerce Website

1. Введение

Цель данного тест-плана – определить подход, стратегию и ресурсы для тестирования веб-сайта Demoblaze, который представляет собой интернет-магазин с функциями авторизации, просмотра каталога, добавления товаров в корзину и оформления заказа.

2. Область тестирования
В рамках тестирования проверяются следующие модули:
-Главная страница и каталог товаров
-Фильтрация и сортировка
-Карточка товара
-Корзина и процесс оформления заказа
-Авторизация и регистрация
-Навигация (меню, хлебные крошки)
-UI/UX и адаптивность

3. Цели тестирования
-Проверить корректность работы функционала добавления товаров в корзину
-Убедиться в корректной работе формы авторизации и регистрации
-Проверить процесс оформления заказа (Purchase)
-Проверить корректное отображение информации (цены, фото, описание
-Обеспечить соответствие UX/UI стандартам и корректную работу в разных браузерах

4. Объем тестирования (Scope)
Входит в тестирование:
-Функциональное тестирование основных модулей
-Smoke тестирование после развертывания
-UI/UX проверка
-Проверка корректности работы навигации
-Проверка корректности отображения в популярных браузерах (Chrome, Firefox)

Не входит:
-Тестирование производительности (Load, Stress)
-API тестирование
-Мобильное приложение (только веб-версия тестируется)

5. Стратегия тестирования
-Вид тестирования: ручное (manual testing)
-Техники: позитивное и негативное тестирование, функциональное тестирование,UX/UI тестирование
-Методологии: Black Box Testing
-Окружение: браузеры (Chrome, Firefox, Edge), ОС – Windows 10
-Тестовые данные: реальные и негативные значения для проверки валидации

6. Критерии начала и окончания тестирования
Критерии начала:
-Доступен рабочий веб-сайт
-Все требования получены и понятны
Критерии окончания:
-Все запланированные тест-кейсы выполнены
-Критические баги исправлены и протестированы повторно
-Подготовлен Test Summary Report

7. Риски
-Возможные сбои на стороне сайта
-Ограничение в данных для тестирования
-Изменения в функционале без уведомления

8. Инструменты
-Jira – баг-трекинг
-Excel / Google Sheets – тест-кейсы и чек-листы
-Browsers: Chrome, Firefox, Edge

9. Артефакты
-Test Plan
-Test Cases
-Bug Reports
-Test Summary Report
-Checklists
-Mind Map

10. Роли и ответственность
-Тестировщик: проведение тестирования, создание тест-кейсов, баг-репортов, отчетов
-Куратор: ChatGPT

11. График (таймлайн)
-Анализ требований: 0.5 дня
-Подготовка тест-кейсов: 1 день
-Тестирование: 2 дня
-Отчет: 0.5 дня
-Итого: 4 дня